# 📝 Observações

set. 3, 2026

## Reunião em 3 de set. de 2026 às 08:49 GMT-03:00

Registros da reunião Gravação

### Resumo

Definição das diretrizes de design e estrutura técnica visando otimização do painel administrativo do projeto.

Design e Layout Responsivo
O projeto prioriza um layout limpo e responsivo com navegação tipo revista. A flexibilidade na gestão de imagens e banners garante uma experiência visual impactante.

Integrações e Estrutura Técnica
O sistema utilizará APIs para dados automáticos e links externos para vídeos. O Cloudflare foi confirmado para otimização de performance e entrega de mídia.

Administração e Decisão Orçamentária
O painel administrativo será baseado em projetos anteriores adaptados. A interface será otimizada com instruções claras para assegurar a independência operacional do cliente.

### Decisões

Alinhada

- Integração de APIs de dados financeiros O site integrará APIs externas para exibir dados automáticos como clima, cotação do dólar e valor do m³ de construção.

- Integração entre módulos de eventos e vídeos O sistema permitirá a conexão entre o módulo de eventos e o de vídeos para evitar a duplicidade de envios, permitindo que vídeos de eventos sejam exibidos na aba geral de vídeos.

- Hospedagem externa para vídeos do site Os vídeos serão hospedados em plataformas externas como YouTube ou Instagram para garantir a velocidade de carregamento e o desempenho do site.

- Estrutura padrão para painel administrativo O projeto utilizará como base o painel administrativo existente da agência, adaptando-o para incluir instruções claras sobre formatos e dimensões de mídia para o cliente.

### Próximas etapas

- [Herick Neumann] Integrar API: Pesquisar uma fonte confiável para a API do metro cúbico e realizar a integração no site.

- [Reunião Online] Enviar exemplo: Compartilhar com a equipe um exemplo de matéria que utiliza a integração de vídeo mencionada.

- [Herick Neumann] Definir orçamento: Analisar os requisitos do projeto e definir o valor total para posterior discussão.

- [Herick Neumann] Adaptar painel: Utilizar o modelo de painel administrativo disponibilizado e adaptá-lo às necessidades específicas deste projeto.

### Detalhes

- Diretrizes de Layout e Design: O cliente demonstrou preferência por um layout com banners e imagens grandes que mantenham a qualidade e o impacto visual, independentemente do dispositivo ou do tamanho da tela. O design deve ser "clean" e responsivo, permitindo que a pessoa administradora reorganize as fotos livremente no feed, garantindo uma experiência de navegação fluida.

- Integrações de Dados via API: O site deve exibir informações automáticas, como data, hora e previsões do clima, extraídas da internet para evitar que o usuário precise sair da página. Adicionalmente, foi solicitado um campo específico para o CUB (Custo Unitário Básico) da construção civil, que deve ser atualizado automaticamente via API para fornecer dados precisos sem intervenção manual.

- Funcionalidade de Assinatura: Atualmente, a funcionalidade de "Assine" direciona o usuário para o WhatsApp comercial dos responsáveis, visto que a operação conta com apenas duas pessoas. A equipe planeja estruturar melhor essa seção no futuro, mas, por ora, a solução manual foi mantida.

- Navegação e Modo Revista: Será implementado um "Modo Revista", permitindo que o conteúdo seja consumido de forma sequencial e visual, com suporte para navegação via teclado ou movimento de rolagem (mouse ou toque), facilitando a leitura de colunistas e newsletters.

- Estrutura de Menus e Categorias: O desenvolvimento deve contemplar quatro menus principais: Eventos, Matérias, Imóveis e Vídeos. A seção de eventos servirá como repositório para fotos e vídeos, podendo exibir arquivos de mídia soltos ou organizados em blocos.

- Estratégia de Vídeos e Performance: Para vídeos, a estratégia definida é utilizar links externos (YouTube ou Instagram) integrados ao site, evitando o carregamento pesado de arquivos diretamente no servidor. A equipe busca manter o usuário no site, possivelmente utilizando popups ou *iframes* para que a navegação continue sem interrupções. Além disso, o uso da conta paga do Cloudflare foi confirmado para a otimização de imagens.

- Painel Administrativo e Analytics: O painel de controle deve exibir a logo do cliente e a marca da agência (BSEC). As funcionalidades administrativas incluem métricas de visualização de notícias (ordem crescente ou decrescente), gestão de status (rascunho/publicado), filtros regionais e a utilização de um contêiner do Google Tag Manager para reforçar a segurança do site.

- Otimização do Backend para o Cliente: Com o objetivo de reduzir dúvidas e chamados do cliente, a interface de administração deve conter instruções claras em cada campo de upload, especificando formatos suportados e dimensões ideais das imagens e banners, tornando o uso do sistema mais didático e independente.

- Próximos Passos e Precificação: A equipe discutiu a necessidade de avaliar a complexidade do projeto para definir o orçamento. Ficou decidido que o painel administrativo existente em projetos anteriores (como da Revista DIF ou da Mundial FM) será utilizado como base e adaptado, removendo recursos desnecessários para este novo cliente.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações

Como está a qualidade de destas observações? Responda a uma breve pesquisa para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.